פורטל לקוחות — המרכז למיפוי ישראל (מפ"י)

מרשם פערים מול דרישות רגולציה

סייבר ופיתוח מאובטח · ועדת ענן (תמ״ק) · פרטיות · התאמה לאפיון

| גרסת מסמך | 1.2 |
| --- | --- |
| תאריך | 3 בספטמבר 2026 |
| מהדורת קוד שנבדקה | a5c6942 (dev/test) · פרודקשן a5fc635 |
| סטטוס המערכת | הוכחת היתכנות (POC) — טרם ייצור מלא |
| סה"כ פערים | 17 פערים · מהם 1 נסגר, 4 צומצמו, 12 פתוחים |
| עדכון בגרסה 1.2 | מחשבון הענן עודכן בהתאם לסגירת הפערים: שאלה Q2.30 (הלבנה/השחרה) שונתה מ"לא מבוצע" ל"חלקי", ועודכנו הערות מערכות ההגנה והערות הארגון |
| עדכון בגרסה 1.1 | סבב סגירת פערים טכניים: אכיפת מדיניות צרופות, השלמת ולידציות מול האפיון, וריכוז נתוני הרשימות לנקודת אינטגרציה אחת (ראו סעיף 4.4) |
| עורך המסמך | ________________________ |

1. מטרה, היקף ושיטה

מסמך זה מרכז את כלל הפערים והסוגיות שזוהו ביישום פורטל הלקוחות מול דרישות הרגולציה החלות עליו, לצורך קבלת החלטות לפני העברה לייצור מלא ולקראת ועדת הענן המשרדית.

שיטת הבדיקה

- בדיקה חיה של סביבת הייצור (חשיפת ספריות, קבצי סביבה, מפות מקור, כותרות אבטחה, סריקת חבילת הלקוח).

- סקירת קוד ומאגר הגרסאות (סודות מוטמעים, קבצים במעקב, תצורת אבטחה).

- השוואה מול קבצי הדרישות הרשמיים של הטפסים הממשלתיים.

- מיפוי מול מחשבון הענן הממשלתי (21 גיליונות) ומול הנחיית מערך הסייבר הלאומי.

הבהרה: המסמך מבחין במפורש בין פערים שאומתו בפועל, החלטות המחייבות את הנהלת מפ"י, ונושאים שטרם הוערכו. לא נכללו בו הנחות שלא ניתן לבססן.

2. מקורות הדרישה

| מקור | תחולה |
| --- | --- |
| מערך הסייבר הלאומי | הנחיית "הקפדה על כללי הפיתוח המאובטח באתרי Web" (אגף הגנה טכנולוגית, 01/09/2026) — פיתוח מאובטח, אי-חשיפת git ומפתחות API, ועקרונות OWASP. |
| ועדת ענן משרדית / תמ"ק | מחשבון הענן הממשלתי גרסה 2.0 — סיווג מידע, מיקום ועיבוד, הצפנה, בקרות הגנה, שרשרת אספקה וכשירות ארגונית. |
| אפיוני GovForms | Boundaries@mapi.gov.il (גרסה 2) ו-Maps@mapi.gov.il (גרסה 7) — לוגיקת הטפסים, שדות חובה, ולידציות ותמחור. |
| הגנת הפרטיות | חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו — המערכת אוספת מזהים ישירים (שם, ת"ז/ח.פ, טלפון, דוא"ל וכתובת). |
| נגישות | תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) — ת"י 5568 / WCAG 2.0 AA לאתרי גופים ציבוריים. |

3. תמצית מנהלים

הבדיקה מול הנחיית הפיתוח המאובטח עברה במלואה — שתי התקלות שבגינן פורסמה ההנחיה (חשיפת ספריית git והטמעת מפתחות API) אינן קיימות במערכת. זוהו 17 פערים ביתר תחומי הרגולציה, מהם 5 בחומרה גבוהה. בסבב הטיפול האחרון נסגר פער אחד וצומצמו ארבעה נוספים (סעיף 4.4); 12 פערים נותרו פתוחים, ורובם מחייבים החלטה ארגונית או תשתית חיצונית.

| חומרה | כמות | מהות וסטטוס |
| --- | --- | --- |
| גבוהה | 5 | מיקום המידע מחוץ לישראל, הסדרת פרטיות, הלבנת קבצים (צומצם), ניטור SIEM/SOC, והפרדת מסדי נתונים. |
| בינונית | 8 | הזדהות CMS, הכרעת תמ"ק, ספק מחוץ לנימבוס, נתוני רשימות דמו (צומצם), תשלום מסומלץ, צד המשרד בטופס, צרופות (צומצם), ומערכות הגנה חסרות. |
| נמוכה | 4 | ולידציות חלקיות (נסגר), מפות היסטוריות ללא אפיון, עלויות משלוח (צומצם), וגיליונות שטרם מולאו. |

4. מרשם הפערים

4.1 · חומרה גבוהה — חוסמי ייצור

| מס' | הפער והשפעתו | מקור הדרישה | חומרה | סטטוס | פעולה נדרשת ואחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | המידע נשמר ומעובד מחוץ לישראל אזור הריצה שנצפה בפועל הוא פרנקפורט (fra1). המחשבון מסמן זאת כסטייה מהותית ועלול לחסום אישור ועדה. | ועדת ענן / תמ"ק | גבוהה | פתוח | מעבר לאזור בישראל, או קבלת הכרעה מפורשת של הוועדה והמנחה. יש לעדכן גם את הסכם עיבוד המידע מול הספק. אחריות: מפ"י + ספק הענן |
| G-02 | מידע אישי נאסף ללא הסדרת פרטיות מלאה הטפסים אוספים שם, ת"ז/ח.פ, דוא"ל, טלפון וכתובת — מזהים ישירים. טרם הוסדרו רישום מאגר, הודעת פרטיות, מדיניות שמירה ומחיקה ותסקיר השפעה. | חוק הגנת הפרטיות | גבוהה | פתוח | רישום מאגר מידע, פרסום הודעת פרטיות, קביעת מדיניות שמירה/מחיקה, ומינוי/שיתוף ממונה הגנת פרטיות. אחריות: ממונה הגנת פרטיות + יועמ"ש |
| G-03 | אין הלבנת קבצים (CDR/Sandbox) להעלאות האפיון מחייב צירוף קבצים (GIS, מפות מדידה, רישיון חתום). קבלת קבצים ללא הלבנה היא וקטור הדבקה מובהק. | סייבר / מחשבון ענן | גבוהה | צומצם | בוצע: אכיפת סוג וגודל קובץ בבחירה (רשימת היתר לפי האפיון, עד 20MB), דחיית קבצים ריקים, והבהרה שבשלב ה-POC תוכן הקובץ אינו נשלח. מחשבון הענן עודכן בהתאם — Q2.30 שונתה ל"חלקי". נותר: הטמעת CDR/Sandbox בצד השרת לפני אחסון או העברת קבצים בייצור. אחריות: אבטחת מידע |
| G-04 | אין ניטור מרכזי (SIEM/SOC) היעדר רישום וניטור מרכזי מונע גילוי ותגובה לאירועים; מתאים ל-OWASP A09 ולדרישת הבקרות במחשבון. | סייבר / OWASP A09 | גבוהה | פתוח | חיבור לוגים של האפליקציה והתשתית ל-SIEM/SOC הארגוני, כולל התראות על כשלי הזדהות. אחריות: אבטחת מידע + מנמ"ר |
| G-05 | סביבות הבדיקות והייצור חולקות מסד נתונים בדיקות בסביבת טסט עלולות לכתוב או לשנות נתוני ייצור; פוגע בהפרדת סביבות הנדרשת לתמ"ק. | ועדת ענן / תמ"ק | גבוהה | פתוח | הפרדת מסדי נתונים לכל סביבה (ענף DB ייעודי לסביבת Preview) לפני בדיקות עם נתוני אמת. אחריות: מפ"י + פיתוח |

4.2 · חומרה בינונית

| מס' | הפער והשפעתו | מקור הדרישה | חומרה | סטטוס | פעולה נדרשת ואחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-06 | הזדהות ממשק הניהול בשם משתמש וסיסמה ה-CMS נגיש מרשת האינטרנט ומוגן בסיסמה מגובבת בלבד, ללא SSO ארגוני או אימות רב-שלבי. | ועדת ענן / סייבר | בינונית | פתוח | מעבר להזדהות SSO ארגונית עם MFA; עד אז הגבלת גישה לפי מקור והקשחת מדיניות סיסמאות. אחריות: מנמ"ר |
| G-07 | טרם הוכרע אם המערכת מוגדרת תמ"ק שאלה Q2.9 במחשבון נושאת משקל של 100 נקודות ומשנה מהותית את פרופיל הבקרות הנדרש. מולאה כ"לא" בהערכה מקצועית בלבד. | תמ"ק | בינונית | פתוח | הכרעה פורמלית של ממונה התמ"ק ותיעודה במחשבון. אחריות: ממונה תמ"ק |
| G-08 | ספק הענן מחוץ לנימבוס וללא אזור נחיתה ממשלתי האירוח מבוסס Vercel (PaaS) ו-Neon (מסד נתונים) — שני ספקים, אזור נחיתה עצמאי, ולא במסגרת נימבוס. | ועדת ענן | בינונית | פתוח | בחינת מעבר לספק/אזור נחיתה מאושר, או אישור חריג מנומק בוועדה. אחריות: מפ"י |
| G-09 | נתוני הרשימות הם נתוני דמו מחירים, מפתחות גיליונות, יישובים, מפיצים ועלויות משלוח אינם נשלפים ממערכות הרשימות של מפ"י, ולכן אינם מחייבים. | אפיוני GovForms | בינונית | צומצם | בוצע: כל נתוני הרשימות רוכזו למודול יחיד (lib/mapiLists.ts) עם מיפוי מתועד לרשימות הרשמיות, כך שהמעבר לנתוני אמת הוא שינוי במודול אחד. נותר: חיבור בפועל למערכות הרשימות של מפ"י. אחריות: פיתוח + מפ"י |
| G-10 | התשלום מסומלץ ואינו מחובר לשירות הממשלתי מסכי התשלום מדגימים את הזרימה בלבד; אין חיוב בפועל ואין מספר אישור תשלום אמיתי. | אפיוני GovForms | בינונית | פתוח | חיבור לשירות התשלומים הממשלתי, כולל קליטת מספר אישור וטיפול בשגיאות. אחריות: פיתוח + כספים |
| G-11 | צד המשרד בטופס הגבולות לא מומש טאבי המשרד (בדיקה, רישיון שימוש, הצעת מחיר, שליחת נתונים) ותהליך השליחות והמיילים לא מומשו — מומש רק הצד האזרחי. | Boundaries@mapi.gov.il | בינונית | פתוח | מימוש התהליך הדו-שלבי המלא, או הגדרתו במפורש כמחוץ להיקף ה-POC. אחריות: פיתוח + אגף גבולות |
| G-12 | צרופות אינן נשמרות בפועל בורר הקבצים מתעד שם קובץ בלבד; הקבצים אינם נשמרים ואינם נשלחים. | אפיוני GovForms | בינונית | צומצם | בוצע: הגבלת סוג וגודל ואימות בבחירת הקובץ. נותר: מימוש אחסון מאובטח בפועל בצירוף סריקה והלבנה (ראו G-03). אחריות: פיתוח |
| G-13 | מערכות הגנה נדרשות שאינן מוטמעות אין FW/IDS/IPS ייעודי, API Gateway, DLP, XDR, CSPM, HSM, IDP, CIEM או CASB. קיימים: WAF/Challenge, CDN, אבטחת DB וניהול סודות. | מחשבון ענן — מערכות הגנה | בינונית | פתוח | קביעת מפת בקרות מחייבת לפי פרופיל הסיכון שיתקבל, ותעדוף הטמעה. אחריות: אבטחת מידע |

4.3 · חומרה נמוכה

| מס' | הפער והשפעתו | מקור הדרישה | חומרה | סטטוס | פעולה נדרשת ואחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-14 | ולידציות חלקיות מול האפיון קואורדינטת X אינה נאכפת לשתי ספרות עשרוניות; אורכי שדה (שם 2-25, פירוט עד 2000) אינם נאכפים במלואם. | אפיוני GovForms | נמוכה | נסגר | בוצע ואומת: X עד שתי ספרות עשרוניות, Y ספרות בלבד, גוש ספרות/סלש עד 12 תווים, חלקה ספרות, שם 2-25, חברה עד 50, טלפון 9-11, ופירוט עד 2000 תווים — כולל אכיפה בשדות עצמם. אחריות: פיתוח |
| G-15 | מפות היסטוריות ללא קובץ אפיון השירות מוזמן בטופס נפרד שאינו נכלל בקבצי הדרישות; הטופס בפורטל נגזר מנתוני השירות ולא ניתן לאמתו מול אפיון. | HistoricalMaps@mapi.gov.il | נמוכה | פתוח | קבלת קובץ האפיון והתאמת הטופס בהתאם. אחריות: מפ"י |
| G-16 | עלויות משלוח מייצגות עלויות המשלוח (39/80 ₪) הוזנו כערכים מייצגים ולא נשלפות מרשימת PostalShippingCosts. | Maps@mapi.gov.il | נמוכה | צומצם | בוצע: העלויות רוכזו למודול הרשימות המרכזי ומוצגות ממנו. נותר: שליפה בפועל מרשימת PostalShippingCosts. אחריות: פיתוח |
| G-17 | גיליונות במחשבון הענן שטרם מולאו כשירות ארגונית ושרשרת אספקה דורשים עובדות ארגוניות (תקציב, הסמכות ISO, ביטוח סייבר, בדיקות מהימנות ספקים) שאינן בידי צוות הפיתוח. | מחשבון ענן | נמוכה | פתוח | השלמה על ידי מפ"י לפני הגשה לוועדה. אחריות: מפ"י |

4.4 · מה נסגר או צומצם בסבב הטיפול האחרון

הפערים הבאים טופלו בקוד ואומתו בפועל בדפדפן מול הבנייה. יתר הפערים נותרו פתוחים כמפורט לעיל.

| פער | מה בוצע | אימות |
| --- | --- | --- |
| G-14 (נסגר) | השלמת כל הוולידציות מול האפיון: X עד שתי ספרות עשרוניות, Y ספרות בלבד, מספר גוש ספרות/סלש עד 12 תווים, מספר חלקה ספרות, שם 2-25, שם חברה עד 50, טלפון 9-11 ופירוט עד 2000 תווים. | נבדק בדפדפן: X עם שלוש ספרות עשרוניות נדחה ועם שתיים התקבל; גוש עם אותיות נדחה ו-"30045/1" התקבל; שם קצר מדי ומספר טלפון שגוי נדחו. |
| G-03 · G-12 (צומצמו) | אכיפת מדיניות צרופות בבחירת הקובץ — רשימת סיומות מותרות לפי האפיון, מגבלת 20MB, ודחיית קבצים ריקים; בתוספת הבהרה גלויה שבשלב ה-POC תוכן הקובץ אינו נשלח ושבייצור נדרשת הלבנה בצד השרת. | נבדק בדפדפן: קובץ ‎.exe נדחה, קובץ בגודל 25MB נדחה, וקובץ ‎.zip תקין התקבל. ההבהרה על ההלבנה מוצגת ליד כל שדה צרופה. |
| G-09 · G-16 (צומצמו) | כל נתוני הרשימות (מפתחות גיליונות, יישובים וקני מידה, מפיצים ועלויות משלוח) רוכזו למודול יחיד עם מיפוי מתועד לרשימות הרשמיות. אף רכיב אינו מחזיק עוד נתוני רשימה גולמיים. | נבדק שאין רגרסיה: מפת עיר 75 ₪, בתוספת דואר רשום 114 ₪, בתוספת דואר מהיר 155 ₪, וקנה המידה הנעול מוצג מהמודול. |

הערה: האכיפה על הצרופות היא בצד הלקוח בלבד ומהווה שכבת סינון ראשונה. היא אינה תחליף לסריקה והלבנה בצד השרת, ולכן G-03 מסומן כ"צומצם" ולא כ"נסגר".

סנכרון עם מחשבון הענן: בעקבות סגירת הפערים עודכן גם המחשבון שהוגש לוועדה — שאלה Q2.30 (תהליך הלבנה/השחרה בממשקים) שונתה מ"לא מבוצע" ל"חלקי", עודכנה הערת מערכת ההלבנה (CDR) בגיליון מערכות ההגנה, ועודכנו הערות הארגון בדבר בקרת הרגרסיה והפערים שנותרו.

5. מה נבדק ונמצא תקין

הממצאים הבאים אומתו בפועל מול סביבת הייצור ומול מאגר הקוד, ומהווים ראיה לעמידה בדרישות הליבה של הנחיית הפיתוח המאובטח:

| בדיקה | תוצאה |
| --- | --- |
| חשיפת ספריית git (‎.git/config, HEAD, index, logs) | 404 — אינה חשופה |
| חשיפת קבצי סביבה (‎.env, .env.local) | 404 — אינם חשופים |
| מפות מקור (Source Maps) | 403 — אינן מוגשות |
| סריקת חבילת הלקוח (‎414KB, 5 chunks) | נקייה ממפתחות API, מחרוזות חיבור וטוקנים |
| שמות משתני סביבה שרתיים בצד הלקוח | לא קיימים |
| קבצי ‎.env / .vercel במעקב גרסאות | אינם במעקב |
| סודות מוטמעים בקוד המקור | לא נמצאו |
| כותרות אבטחה (CSP, HSTS, X-Frame, nosniff, Referrer, Permissions) | כולן נשלחות בכל סוגי המסלולים |
| הזרקת SQL / path traversal / null byte | שאילתות פרמטריות — עמד בבדיקה |
| סיסמאות ועוגיות | גיבוב SHA-256, עוגייה httpOnly+secure+SameSite, הגבלת קצב |
| הגנת Edge | Vercel Firewall / Attack Challenge Mode פעיל |
| בקרת רגרסיה אוטומטית | npm run security:check — עובר 13/13 |

הערה מתודולוגית: בדיקה באמצעות curl מחזירה 403 וכותרות ריקות בשל מנגנון ההגנה מפני בוטים של הספק, ולכן אינה אמינה. כל האימותים בוצעו מדפדפן אמיתי.

6. נושאים הדורשים הכרעת הנהלה

- מיקום המידע: האם לאשר עיבוד ואחסון מחוץ לישראל, או לדרוש מעבר לאזור בישראל (G-01).

- הגדרת תמ"ק: האם המערכת מוגדרת תמ"ק — משנה מהותית את פרופיל הבקרות (G-07).

- ספק הענן: אישור חריג לשימוש בספק מחוץ לנימבוס, או מעבר לספק מאושר (G-08).

- היקף ה-POC: האם צד המשרד בטופס הגבולות והתשלום הממשלתי נכללים בהיקף, או נדחים ליישום המלא (G-10, G-11).

7. נושאים שטרם הוערכו

הנושאים הבאים לא נבדקו במסגרת עבודה זו, ואין לראות בהיעדר ממצא לגביהם אישור עמידה:

- נגישות — לא בוצע אודיט מול ת"י 5568 / WCAG 2.0 AA. קיים רכיב נגישות באתר, אך נדרשת בדיקה מוסמכת והצהרת נגישות.

- מבדק חדירה חיצוני מוסמך — הבדיקות שבוצעו הן פנימיות ואינן תחליף למבדק חדירה על ידי גורם מוסמך.

- תסקיר השפעה על הפרטיות (DPIA) — לא בוצע.

- הסכם עיבוד מידע (DPA) ובחינת העברת מידע חוצה גבולות מול ספקי הענן — לא נבחן.

8. תוכנית טיפול מומלצת

שלב א׳ — לפני חשיפת נתוני אמת

- הפרדת מסדי נתונים בין סביבות (G-05).

- הסדרת פרטיות: רישום מאגר, הודעת פרטיות ומדיניות שמירה (G-02).

- חסימת העלאת קבצים עד להטמעת הלבנה (G-03).

שלב ב׳ — לפני אישור ועדת הענן

- הכרעת מיקום המידע והגדרת תמ"ק (G-01, G-07).

- השלמת גיליונות הכשירות הארגונית ושרשרת האספקה (G-17).

- קביעת מפת בקרות מחייבת לפי פרופיל הסיכון (G-13).

שלב ג׳ — לפני ייצור מלא

- חיבור SIEM/SOC והזדהות SSO עם MFA (G-04, G-06).

- חיבור למערכות הרשימות ולשירות התשלומים (G-09, G-10).

- השלמת ולידציות, צרופות וצד המשרד (G-11, G-12, G-14).

- מבדק חדירה מוסמך ואודיט נגישות.

| אושר על ידי | ________________________ |
| --- | --- |
| תפקיד | ________________________ |
| תאריך | ________________________ |